### 《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》建市[2002]189号

日期：2011-12-05  浏览：4444次  文字：【大】【中】【小】

房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）
            【实施时间】2003-01-01【颁布单位】建设部建市[2002]189号

建设部关于印发《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》的通知 
各省、自治区建设厅，直辖市建委，国务院有关部门建设司，解放军总后营房部，新疆生产建设兵团，中央管理的有关总公司：
     现将《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》印发给你们，请结合本地区、本部门实际情况认真贯彻执行。执行中有何问题，请及时告我部建筑市场管理司。
            　　
                                                        附件：旁站监理记录表（略）  
                                                            中华人民共和国建设部
                                                             二00二年七月十七日

房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）

第一条  为加强对房屋建筑工程施工旁站监理的管理，保证工程质量，依据《建设工程质量

管理条例》的有关规定，制定本办法。

第二条

本办法所称房屋建筑工程施工旁站监理（以下简称旁站监理），是指监理人员在房屋

建筑工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班

的监督活动。

本办法所规定的房屋建筑工程的关键部位、关键工序，在基础工程方面包括：土方

回填，混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水

混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装；在主体结构工程方面包括：

梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，

网架结构安装，索膜安装。

第三条

监理企业在编制监理规划时，应当制定旁站监理方案，明确旁站监理的范围、内容、

程序和旁站监理人员职责等。旁站监理方案应当送建设单位和施工企业各一份，并抄

送工程所在地的建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构。

第四条

施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键

工序进行施工前24小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。项目监

理机构应当安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。

第五条 旁站监理在总监理工程师的指导下，由现场监理人员负责具体实施。

第六条 旁站监理人员的主要职责是：

（一）检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准

备情况；

（二）在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情

况；

（三）核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场

监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验；

（四）做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。

第七条

旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工

现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁

站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录（见附件）

上签字的，不得进行下一道工序施工。

第八条

旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权

责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监

理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他

应急措施。

第九条

旁站监理记录是监理工程师或者总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据。对于需

要旁站监理的关键部位、关键工序施工，凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的，

监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。在工程竣工验收后，监理企业应

当将旁站监理记录存档备查。

第十条

对于按照本办法规定的关键部位、关键工序实施旁站监理的，建设单位应当严格按照国

家规定的监理取费标准执行；对于超出本办法规定的范围，建设单位要求监理企业实施

旁站监理的，建设单位应当另行支付监理费用，具体费用标准由建设单位与监理企业在

合同中约定。

第十一条

建设行政主管部门应当加强对旁站监理的监督检查，对于不按照本办法实施旁站监理的

监理企业和有关监理人员要进行通报，责令整改，并作为不良记录载入该企业和有关人

员的信用档案；情节严重的，在资质年检时应定为不合格，并按照下一个资质等级重新

核定其资质等级；对于不按照本办法实施旁站监理而发生工程质量事故的，除依法对有

关责任单位进行处罚外，还要依法追究监理企业和有关监理人员的相应责任。

第十二条 其他工程的施工旁站监理，可以参照本办法实施。

第十三条 本办法自2003年1月1日起施行。